Ниже — подробное целостное описание модуля Quest Asia с учётом текущего состояния экосистемы Go2Asia, уже принятых границ space-service, роли Dashboard / User Cabinet, PRO Console и общей последовательности Phase 2. Базовый план прямо говорит, что на Step 7 Quest должен превратиться из фронтенд-концепта в реальный gamification engine с сущностями quest, quest_step, quest_progress, quest_submission, поддержкой step types вроде visit place / attend event / photo proof / QR/code / geo checkpoint / partner interaction и интеграцией с content-service, space-service и points-service, при этом награды на этом этапе остаются Points-only.

## 1. Что такое Quest Asia в экосистеме Go2Asia

Quest Asia — это не просто раздел “заданий”, а игровой слой всей экосистемы Go2Asia. Его задача — превращать полезные действия пользователя в осмысленный сценарий прохождения: исследование мест, участие в событиях, посещение партнёрских точек, публикацию социального контента, выполнение маршрутов и вовлечение в жизнь сообщества. В roadmap Quest описан именно как механизм, который должен создавать retention, реальные progress/reward flows и порождать социальный контент.

На уровне общей архитектуры Quest уже давно задуман как один из ключевых сервисов Phase 2 рядом с Space, RF, Rielt и Guru. В большом архитектурном описании экосистемы Quest Service определяется как сервис квестов и миссий, который хранит структуру квестов, валидирует точки и задания, отслеживает прогресс участников, проверяет доказательства выполнения и инициирует награждение, при этом связывая контентный слой, социальный слой, партнёрский слой и экономику.

Поэтому правильная короткая формула такая:

Quest Asia = игровой и мотивационный слой Go2Asia, который связывает контент, офлайн-активность, партнёрские точки, социальное распространение и Points-экономику.

## 2. Роль Quest Asia относительно других модулей

Quest Asia не должен быть изолированным “островом”. Его сила именно в том, что он связывает остальные модули.

### Связь с Atlas / контентным слоем

Квесты используют реальные объекты экосистемы как основу шагов: страны, города, места, районы, партнёрские локации, события. В roadmap для Step 7 прямо зафиксированы step types вроде visit place, attend event, geo checkpoint, partner interaction. 
Это означает, что Quest живёт не на абстрактных заданиях, а на привязанных к экосистеме объектах.

### Связь с Pulse Asia

Quest может использовать события как этапы прохождения: посетить встречу, отметиться на мероприятии, пройти тематический маршрут, связанный с событием. Это соответствует уже описанной общей архитектуре, где квесты могут включать миссии “посетить событие Y” и использовать данные Pulse для валидации шага.

### Связь с Russian Friendly / бизнес-партнёрами

Quest — важнейший мост между пользователями и коммерческими заведениями партнёров. Уже в существующей архитектуре Quest описан как сервис, который может включать RF-локации в квесты и выдавать ваучеры / бонусы за прохождение, тем самым приводя пользователей к партнёрам. 
Даже если в Step 7 вы ограничиваете награды только Points, сам дизайн должен учитывать, что квесты — это механизм управляемого трафика к партнёрам.

### Связь с Space Asia

Space — это социальное ядро публикаций, reposts, groups и social circulation, но не владелец квестовой логики. Space Service строго ограничен постами, репостами, группами, profile projections и post-media relations; он не владеет quest progress, rewards, PRO workflows или AI orchestration.
Следовательно, Quest Asia использует Space не как внутреннюю часть своего домена, а как социальный контур распространения:

- анонс квеста;

- репост квеста в Space;

- отчёт о прохождении;

- обсуждение через social-first модель, а не через inline comments.

### Связь с Connect / Points

На текущем этапе Quest должен работать в модели Points-only. Это прямо указано в плане Step 7. 
То есть Quest генерирует rewardable events, но сам не владеет балансами и наградами. Начисления должны оставаться внешней интеграцией, а не вшиваться внутрь Quest Service. Это соответствует и общей логике Space / Connect boundaries, где сервис-домен эмитит события, а rewards/balances считает внешний Points/Connect layer.

### Связь с Guru Asia

Хотя Guru будет строиться позже, Quest должен с самого начала быть совместим с nearby-first опытом. В общем плане Guru должен агрегировать unified card contract и nearby endpoints в том числе для quests. 
Значит, у Quest уже сейчас должны быть:

- географические привязки;

- статусы доступности;

- признак “показывать в nearby”;

- краткая карточка квеста, пригодная для будущего агрегатора.

## 3. Главное назначение Quest Asia для пользователя

Для пользователя Quest Asia должен выполнять сразу несколько ролей.

### 1. Дать мотивацию исследовать ЮВА через Go2Asia

Пользователь не просто читает Atlas и смотрит Pulse, а получает игровые причины:

- сходить в место;

- посетить событие;

- попробовать RF-партнёра;

- пройти маршрут;

- выполнить серию тематических действий.

### 2. Дать ощущение прогресса

Quest должен иметь видимый lifecycle:

- start,

- progress,

- pending validation,

- completed,

- failed/expired.

Этот lifecycle прямо соответствует направлению Step 7: start, submit step, validate, complete.

### 3. Дать пользователю “цену” активности

Даже если сейчас только Points, пользователь должен видеть, что его действия конвертируются в:

- баллы,

- достижения,

- статус,

- будущие привилегии.

### 4. Генерировать социальную историю

Прохождение квеста — это отличный повод для поста, фото-истории, репоста, отчёта и обсуждения в Space. А значит Quest помогает оживлять social loop, не смешивая при этом domain ownership между Quest и Space. Это особенно важно, потому что Space — социальное ядро циркуляции по всей экосистеме, включая quest как canonical repost target type.

## 4. Что Quest Asia должен представлять собой как продукт

Правильнее думать о Quest Asia как о системе сценариев активности, а не просто о списке заданий.

Внутри модуля должны существовать как минимум несколько продуктовых классов квестов:

### Локационные квесты

Основаны на местах Atlas:

- посетить точку;

- собрать несколько точек в городе;

- пройти районный маршрут;

- выполнить серию check-in.

### Событийные квесты

Основаны на Pulse:

- посетить одно событие;

- пройти цепочку мероприятий;

- выполнить задания вокруг фестиваля / встречи / конференции.

### Партнёрские квесты

Основаны на RF / заведениях:

- посетить партнёрскую точку;

- выполнить действие в заведении;

- собрать “маршрут” из нескольких бизнесов;

- пройти промо-кампанию куратора или партнёра.

### Социальные квесты

Основаны на Space:

- сделать публичный отчёт;

- опубликовать фото-доказательство;

- сделать репост квеста;

- пригласить друзей к участию;

- поделиться опытом.

### Тематические / редакторские квесты

Основаны на экосистемном смысле:

- гастрономический маршрут;

- digital nomad onboarding;

- “первые 48 часов в новом городе”;

- семейный маршрут;

- eco / temple / nightlife / coworking / beach trail.

### Комбинированные квесты

- посетить локацию;

- отметиться на событии;

- чекиниться в партнёрской точке;

- опубликовать фото в ленте тематической группы или сделать репост квеста.

## 5. Как Quest Asia должен быть устроен концептуально

На текущем этапе модуль лучше мыслить как систему из пяти крупных слоёв.

### A. Каталог квестов

Публичная поверхность:

- список доступных квестов;

- категории;

- фильтры;

- карточки;

- featured / new / nearby / recommended.

### B. Страница квеста

Должна содержать:

- описание;

- цель;

- список шагов;

- награды;

- условия прохождения;

- кто создал;

- длительность / сроки;

- связанный город / район / маршрут;

- признак верификации;

- связанные партнёры / события / места.

### C. Прохождение

Личный сценарий:

- старт квеста;

- текущий прогресс;

- следующий шаг;

- загрузка доказательств;

- статусы валидации;

- дедлайны;

- финальное завершение.

### D. История и достижения

Для пользователя:

- completed quests;

- in-progress quests;

- failed/expired;

- earned points;

- earned badges later;

- social traces.

### E. Кураторский / PRO / partner creation layer

Это уже не часть ядра Space, а отдельная operational surface, что согласуется с архитектурой интерфейсов: PRO Console — отдельный контур, агрегирующий Pulse, Quest, RF и др., а не расширение space-service.

## 6. Как Quest Asia должен соотноситься с User Dashboard

Документ по интерфейсам прямо описывает личный кабинет пользователя как единый персональный кабинет, где среди прочего должны отображаться:

- прогресс квестов,

- начатые и завершённые квесты,

- список рекомендованных квестов,

- полученные награды за прохождение.

Отсюда следует важная архитектурная мысль:

### Quest Asia — это отдельный продуктовый модуль,

но его ключевые пользовательские summary-блоки должны жить и в Dashboard.

То есть в User Cabinet / Dashboard должны появляться:

- текущий активный квест;

- число завершённых квестов;

- последние награды за Quest;

- рекомендованные новые квесты;

- прогресс по сезонным или крупным квестам.

Но источник истины по progress, submissions и validations должен оставаться в Quest Service, а Dashboard — лишь агрегировать read-model.

## 7. Как Quest Asia должен соотноситься с PRO Console

Документ по интерфейсам отдельно описывает PRO Console как специальный интерфейс для PRO-пользователей, где одной из ключевых функций является конструктор квестов: создание игровых квестов, выбор точек на карте, событий, условий, наград, запуск для пользователей и отслеживание прохождения с ручной проверкой подтверждений.

Это очень важно, потому что это уже задаёт правильную границу:

### Quest Service — владелец домена квестов.

### PRO Console — operational UI для управления квестами.

### Space Service — не владелец квестов.

Именно так и надо проектировать Step 7, чтобы не повторить возможный scope drift, который уже был предотвращён в Space: PRO operational workflows не должны затекать внутрь social-core service.

Значит, PRO Console по Quest должна давать:

- создание квеста;

- редактирование;

- публикацию / архивирование;

- просмотр участников;

- проверку submissions;

- просмотр статистики;

- управление партнёрскими точками внутри квеста;

- анализ результата.

Но всё это должно опираться на Quest Service API, а не встраиваться в Space.

## 8. Как Quest Asia должен взаимодействовать с бизнес-партнёрами

Для Go2Asia это один из самых важных бизнес-смыслов модуля.

Quest не должен быть чисто “игровым развлечением”. Он должен быть инструментом:

- роста вовлечённости,

- движения пользователей по городу,

- направляемого трафика к партнёрам,

- мотивации для PRO-спейсеров создавать сценарии активности.

В архитектуре экосистемы уже прямо сказано, что Quest и RF взаимно усиливают друг друга: многие квесты строятся вокруг посещения RF-локаций и использования их предложений; партнёры получают трафик, пользователи — бонусы и награды, PRO — экономические стимулы за вовлечение.

### Поэтому у Quest Asia в отношениях с бизнес-партнёрами должно быть 3 роли:

#### 1. Партнёр как точка шага

Например:

- прийти в кафе,

- отсканировать QR,

- предъявить код,

- получить отметку у персонала.

#### 2. Партнёр как спонсор квеста

Квест может быть брендированным или коммерчески поддержанным.

#### 3. Партнёр как источник награды

Позже — ваучер, скидка, special reward.
Но уже сейчас хотя бы должен существовать контрактная готовность к такому расширению.

## 9. Как Quest Asia должен взаимодействовать с PRO-спейсерами

PRO-пользователь в Go2Asia — не просто “платный статус”, а кураторский и организационный участник экосистемы. В интерфейсной архитектуре за PRO закреплены функции создания событий, квестов, взаимодействия с бизнес-партнёрами и ведения сообщества.

Следовательно, Quest Asia для PRO должен быть:

- инструментом создания активности;

- инструментом маршрутизации аудитории;

- инструментом репутации;

- в будущем — инструментом заработка / вознаграждений.

На текущем шаге я бы формулировал роль PRO в Quest так:

### PRO в Quest Asia — это куратор квестового слоя.

Он:

- придумывает сценарии;

- собирает маршруты;

- связывает квест с местами / событиями / партнёрами;

- валидирует результаты;

- получает видимость и репутацию как создатель meaningful experiences.

## 10. Как Quest Asia должен взаимодействовать со Space после изменений в Space Service

Это особенно важно, потому что вы прямо сказали: изменения, внесённые при Step 4 в space-service, надо учесть.

Что изменилось принципиально:

- space-service зафиксирован как social-core, а не общий “личный кабинет” и не operational backend. Он владеет только posts / reposts / groups / profile projections / post-media / feed surfaces.

- Reactions остаются отдельным interaction layer/service.

- PRO Console — отдельный operational contour, а не часть space-service.

- quest уже входит в canonical repost target types для Space.

Отсюда для Quest Asia следуют чёткие правила:

### Quest не должен пытаться хранить социальную дискуссию внутри себя.

Обсуждение должно идти через Space:

- пост-анонс;

- репост квеста;

- пост-отчёт;

- комментарий/реакция уже вокруг space-публикации, а не inline под квестом.

### Quest не должен использовать Space как owner progress.

Space может показывать следы прохождения, но не хранит quest_progress.

### Quest должен быть social-circulation-ready.

Любой квест должен быть:

- репостабельным в Space;

- пригодным для social preview;

- совместимым с feed / profile / group circulation.

И это, пожалуй, самый важный архитектурный вывод после Step 4.

## 11. Какую ценность Quest Asia даёт экосистеме Go2Asia

Если смотреть стратегически, Quest Asia даёт сразу несколько слоёв ценности.

### Для пользователя

- мотивация выйти из режима пассивного чтения;

- структура исследования новых стран и городов;

- понятная прогрессия;

- игровой слой;

- награды.

### Для PRO

- инструмент кураторства;

- инструмент роста видимости;

- инструмент ведения аудитории;

- фундамент будущей репутации и монетизации.

### Для бизнес-партнёра

- измеримый поток пользователей;

- новый формат промо;

- участие в curated activity instead of raw ad placement.

### Для экосистемы

- retention;

- cross-module circulation;

- наполнение Space контентом;

- связка Atlas / Pulse / RF / Space / Connect;

- more reasons to return daily.

## 12. Правильная продуктовая формула Quest Asia

Сейчас я бы описал модуль так:

Quest Asia — это игровой модуль Go2Asia, в котором реальные места, события, маршруты и партнёрские точки превращаются в сценарии активности с прогрессом, проверкой выполнения, Points-наградами и социальным распространением через Space.

## 13. Что важно зафиксировать перед проектированием Quest Service

Перед переходом к сервисному дизайну я бы зафиксировал такие продуктовые истины:

### 1. Quest Asia — это самостоятельный domain, а не дополнение к Space

Это прямо вытекает из новых границ space-service.

### 2. Quest Service владеет progress, submissions и validation lifecycle

Это уже заложено в плане Step 7 через quest, quest_step, quest_progress, quest_submission.

### 3. Социальная жизнь квеста идёт через Space, но не хранится внутри Space

Space — circulation layer, не владелец Quest domain.

### 4. Dashboard и PRO Console — это разные агрегирующие поверхности

User Cabinet показывает личный прогресс. PRO Console даёт operational control. Ни то ни другое не должно искажать границы domain ownership.

### 5. Бизнес-партнёры должны быть встроены в Quest с самого начала хотя бы на уровне модели

Потому что partner interaction уже зафиксирован как один из допустимых step types.

## 14. Итоговое подробное описание модуля Quest Asia

В собранном виде:

Quest Asia — это геймификационный модуль экосистемы Go2Asia, превращающий реальные объекты платформы — места, события, партнёрские заведения, маршруты и социальные активности — в управляемые сценарии прохождения с прогрессом, подтверждением выполнения и наградами. Он служит мостом между контентной экосистемой (Atlas, Pulse, Blog), социальным ядром (Space), экономикой вовлечения (Points / Connect), партнёрским слоем (RF) и будущим nearby-first опытом Guru. На пользовательском уровне Quest Asia даёт мотивацию исследовать страны ЮВА, участвовать в событиях, посещать новые точки и делиться этим в Space; на уровне платформы он увеличивает retention, генерирует user activity и направляет трафик к партнёрам; на уровне PRO-пользователя он становится инструментом кураторства, создания маршрутов и вовлечения сообщества. Источником истины по квестам, шагам, прогрессу, проверке и завершению должен быть отдельный quest-service, тогда как Space выступает только социальным слоем распространения и обсуждения, Dashboard — личной агрегирующей поверхностью прогресса, а PRO Console — отдельным operational-интерфейсом управления квестами и их результатами. Такой модуль полностью соответствует принятой архитектуре Go2Asia: backend-first, social-first, points-first и с чёткими границами ownership между сервисами.

Quest Asia Архитектурное и продуктовое описание модуля

1. Общая идея модуля

Quest Asia — это модуль сценарной геймификации экосистемы Go2Asia, который превращает путешествия, городскую жизнь и взаимодействие с партнёрами в структурированные сценарии активности (квесты).

Квесты создаются PRO-спейсерами и проходят VIP-спейсеры, выполняя:

- посещения мест

- участие в событиях

- взаимодействие с бизнес-партнёрами

- социальные действия в Space Asia

- выполнение челленджей

За участие пользователи получают:

- Points

- ваучеры

- NFT-награды (в будущем)

- статус и репутацию

Короткая формула

Quest Asia = двигатель активности экосистемы Go2Asia.

Он соединяет:

- Atlas Asia (места)

- Pulse Asia (события)

- Russian Friendly (партнёры)

- Space Asia (соцсеть)

- Connect / Points (экономика)

2. Роль Quest Asia в архитектуре Go2Asia

Quest Asia — это операционный слой активности.

Если упростить архитектуру:

Atlas (места)
Pulse (события)
RF (бизнес)

        ↓

    Quest Asia
  (сценарии активности)

        ↓

VIP-спейсеры выполняют
офлайн + социальные действия

        ↓

Space Asia
(контент, обсуждение)

        ↓

Points / NFT / экономика

3. Основные роли пользователей

VIP-спейсер

Участник квестов.

Может:

- выбирать квесты

- проходить шаги

- посещать места

- взаимодействовать с партнёрами

- выполнять social-действия

- покупать ваучеры

- получать награды

PRO-спейсер

PRO — это оператор локальной экосистемы.

Он:

- подключает бизнес

- создаёт квесты

- курирует активности

- продвигает партнёров

- управляет сценариями активности

- получает экономические стимулы

PRO — это не просто пользователь.

Это куратор локального туристического опыта.

Бизнес-партнёры

Партнёры программы Russian Friendly.

Они:

- подключаются через PRO

- предоставляют офферы

- выпускают ваучеры

- участвуют в квестах

- получают поток клиентов

4. Основная концепция квестов

Главная идея Quest Asia — сценарии активности.

Квест — это не список задач.

Это маршрут пользовательского опыта.

Основной тип квестов

Главным типом квестов являются комбинированные квесты.

Они объединяют:

- места

- события

- заведения партнёров

- челленджи

- социальные действия

Пример комбинированного квеста

Гастрономический маршрут по кофейням.

Шаги:

1️⃣ посетить кофейню
2️⃣ заказать напиток по ваучеру
3️⃣ сделать фото
4️⃣ написать отзыв
5️⃣ опубликовать пост в Space
6️⃣ выполнить челлендж

После завершения:

- Points

- NFT

- статус

5. Типы квестов

Основной тип

Комбинированные квесты

Включают:

- места

- события

- партнёров

- социальные действия

Дополнительные типы

Локационные

посещение мест Atlas

Событийные

участие в событиях Pulse

Партнёрские

взаимодействие с бизнесом

Социальные

действия в Space

Тематические

маршруты:

- гастрономия

- digital nomads

- nightlife

- culture

- beaches

6. Структура квеста

Квест состоит из шагов.

Шаги могут быть разных типов.

Типы шагов

Посещение места

visit_place

Участие в событии

attend_event

Посещение партнёра

visit_partner

Челлендж

challenge

Фото-доказательство

photo_proof

Гео-чек-ин

geo_checkin

QR / код

qr_verification

Социальное действие

space_action

например

- написать пост

- отзыв

- репост

- фото-отчёт

7. Социальная интеграция со Space Asia

Space Asia — это социальная ткань экосистемы.

Но Space не управляет квестами.

Что делает Space

- хранит посты

- хранит отзывы

- хранит отчёты

- хранит обсуждения

Что делает Quest

- требует social-действия

- проверяет выполнение

Пример:

step_type: space_post
required: review_partner

8. Взаимодействие с бизнес-партнёрами

Бизнес участвует в квестах через:

- заведения

- акции

- ваучеры

Ваучеры

Партнёры выпускают:

обычные ваучеры

скидки
бонусы
услуги

премиум-ваучеры

повышенные бонусы

доступ:

- за points

- за NFT

Использование ваучеров

VIP:

1️⃣ накапливает points
2️⃣ покупает ваучер
3️⃣ использует его у партнёра

9. Экономика квеста

Quest Asia — часть более широкой экономики.

Points

получаются за:

- прохождение квестов

- активность

- социальные действия

Ваучеры

покупаются за points.

NFT

выдаются:

- за прохождение

- за достижения

- за сложные квесты

G2A

будущий экономический слой.

10. User Dashboard

Dashboard показывает:

- активные квесты

- прогресс

- награды

- доступные ваучеры

- историю прохождения

разделы

Active quests

квесты в процессе

Completed quests

завершённые

Recommended quests

рекомендации

Voucher wallet

купленные ваучеры

Achievements

NFT / награды

11. PRO Console

PRO Console — это операционная панель PRO-спейсера.

Она позволяет:

Управлять партнёрами

- подключать бизнес

- управлять заведениями

- выпускать ваучеры

Создавать квесты

- конструктор маршрутов

- добавление мест

- добавление партнёров

- добавление событий

- добавление social-шагов

Управлять кампаниями

- запуск квестов

- аналитика

- отчёты

Управлять контентом

- курировать группы

- модерировать посты

- продвигать активности

12. Quest Asia как витрина активности

Quest Asia — это витрина развлечений.

Пользователь видит:

- экскурсии

- челленджи

- маршруты

- активности

Это можно назвать:

“магазин развлечений”

13. Географическая привязка

Каждый квест связан с:

- страной

- городом

- районом

- координатами

Это нужно для будущей интеграции с Guru Asia.

Пример:

nearby quests

14. Архитектурные сервисы

Quest Asia реализуется через quest-service.

Quest Service

владеет:

- quests

- steps

- progress

- submissions

- validation

Space Service

владеет:

- posts

- groups

- feed

Voucher Service

владеет:

- ваучерами

- redemption

Points / Connect

владеет:

- балансами

- наградами

15. Основные сущности Quest Service

Quest

id
title
description
creator_pro_id
city_id
theme
difficulty
reward_points
reward_nft
status

QuestStep

id
quest_id
type
order
target_id
verification_type

QuestProgress

id
quest_id
user_id
status
started_at
completed_at

QuestSubmission

id
progress_id
step_id
proof_type
proof_data
validation_status

16. Главная ценность Quest Asia

Quest Asia создаёт:

для пользователей

- мотивацию путешествовать

- игровой опыт

- награды

для партнёров

- поток клиентов

- промо

- участие в активностях

для PRO

- роль куратора

- экономические стимулы

- влияние

для экосистемы

- retention

- контент

- активность

- экономику

Итог

Quest Asia — это операционная система активности Go2Asia, где PRO-спейсеры создают комбинированные квесты, объединяющие места, события, партнёрские точки и социальные действия в Space Asia в единые сценарии прохождения для VIP-спейсеров. Пользователи выполняют офлайн- и social-активности, используют ваучеры партнёров, приобретаемые за points, и получают награды, а партнёры и PRO получают вовлечённость, трафик и экономические стимулы. Quest Asia выступает связующим механизмом между контентными модулями (Atlas, Pulse), социальной сетью Space, партнёрской программой Russian Friendly и будущей token-экономикой Go2Asia.

Quest Service Architecture v1

1. Роль сервиса

Определение

quest-service — это backend-сервис, который управляет:

- квестами

- шагами квестов

- прогрессом пользователей

- подтверждениями выполнения

- валидацией

- жизненным циклом квеста

Не входит в зону ответственности

❌ не хранит посты → space-service
❌ не хранит балансы → points/connect-service
❌ не хранит ваучеры → voucher-service (будущий)
❌ не хранит пользователей → auth/profile

Роль в системе

PRO Console → quest-service → User Dashboard
                    ↓
                 events
                    ↓
          points / space / analytics

2. Архитектурные принципы

1. Quest — сценарий, а не список задач

Поддержка разнотипных шагов (composable flow)

2. Domain ownership

| Область | Сервис |
| --- | --- |
| quests / progress | quest-service |
| social | space-service |
| rewards | points-service |
| vouchers | voucher-service |

3. Event-driven интеграция

Quest не “вызывает напрямую” другие сервисы
Он эмитит события

4. Proof-based completion

Каждый шаг требует доказательство выполнения

5. Expandable экономика

Сразу закладываем:

- points

- NFT

- vouchers

3. Core Domain Model

3.1 Quest

Quest {
  id: UUID
  title: string
  description: text
  creatorProId: UUID

  cityId: UUID
  geo: {
    lat: number
    lng: number
    radius?: number
  }

  type: "combined" | "simple"
  theme: string

  difficulty: "easy" | "medium" | "hard"

  status: "draft" | "published" | "archived"

  visibility: "public" | "private"

  reward: {
    points?: number
    nftTemplateId?: UUID
  }

  stepsCount: number

  createdAt
  updatedAt
}

3.2 QuestStep

QuestStep {
  id: UUID
  questId: UUID

  order: number

  type:
    | "visit_place"
    | "attend_event"
    | "visit_partner"
    | "challenge"
    | "photo_proof"
    | "geo_checkin"
    | "qr_code"
    | "space_action"

  targetRef: {
    type: "place" | "event" | "partner" | "custom"
    id: UUID
  }

  verification: {
    type:
      | "auto"
      | "geo"
      | "qr"
      | "manual"
      | "space_post"
  }

  requirements: {
    spacePostType?: "review" | "post" | "report"
    minPhotos?: number
  }

  reward?: {
    points?: number
  }
}

3.3 QuestProgress

QuestProgress {
  id: UUID
  questId: UUID
  userId: UUID

  status:
    | "not_started"
    | "in_progress"
    | "pending_review"
    | "completed"
    | "failed"
    | "expired"

  currentStep: number

  startedAt
  completedAt
}

3.4 QuestSubmission

QuestSubmission {
  id: UUID
  progressId: UUID
  stepId: UUID
  userId: UUID

  proofType:
    | "photo"
    | "geo"
    | "qr"
    | "space_post"
    | "text"

  proofData: JSON

  status:
    | "pending"
    | "approved"
    | "rejected"

  reviewedBy?: UUID
  reviewedAt?: timestamp

  createdAt
}

3.5 QuestParticipation (опционально)

QuestParticipant {
  questId
  userId

  joinedAt
}

4. API дизайн

4.1 Public (VIP)

Получить список квестов

GET /quests

фильтры:

- city

- nearby

- difficulty

- theme

Получить квест

GET /quests/:id

Начать квест

POST /quests/:id/start

Отправить шаг

POST /quests/:id/steps/:stepId/submit

body:

{
  "proofType": "photo",
  "proofData": {}
}

Получить прогресс

GET /quests/:id/progress

4.2 PRO Console

Создать квест

POST /quests

Добавить шаг

POST /quests/:id/steps

Опубликовать квест

POST /quests/:id/publish

Получить submissions

GET /quests/:id/submissions

Валидация шага

POST /submissions/:id/review

5. Event-driven модель

5.1 Quest Started

quest.started
{
  userId,
  questId
}

5.2 Step Completed

quest.step.completed
{
  userId,
  questId,
  stepId
}

5.3 Quest Completed

quest.completed
{
  userId,
  questId,
  rewardPoints
}

5.4 Submission Created

quest.submission.created

5.5 Submission Approved

quest.submission.approved

6. Интеграция с другими сервисами

6.1 Space Service

use-case: social step

Flow:

Quest → требует post
User → создаёт post в Space
Quest → проверяет postId

хранится в Quest:

{
  "spacePostId": "..."
}

6.2 Points Service

quest.completed → event → points-service

6.3 Voucher Service (future)

quest → unlock voucher
voucher-service → redeem

6.4 Geo / Atlas

используется для:

- проверки location

- привязки к месту

7. Валидация шагов

Типы

Автоматическая

- geo

- QR

Социальная

- проверка поста

Ручная (PRO)

- фото

- отчёт

8. Anti-fraud

Проверки

- GPS spoofing detection

- duplicate submissions

- time validation

- image similarity (future)

- rate limiting

9. Performance / масштабирование

Основные нагрузки

- read-heavy (quests list)

- write-heavy (submissions)

Решения

- read model cache

- separate submission queue

- async validation

10. Data Storage

DB

PostgreSQL (Neon)

Таблицы

- quests

- steps

- progress

- submissions

Индексы

- userId

- questId

- geo queries

11. Future-ready расширения

NFT

reward.nftTemplateId

Voucher unlock

step.reward.unlockVoucher

Referral integration

quest.referralWeight

12. Главное архитектурное решение

Quest Service — это:

state machine для пользовательского сценария активности

Lifecycle

start → progress → submit → validate → complete

13. Итог

quest-service — это центральный сервис геймификации Go2Asia, который управляет сложными комбинированными сценариями активности, связывающими контент (Atlas, Pulse), партнёров (RF), социальный слой (Space) и экономику (Points/NFT), при строгом разделении ответственности между сервисами и event-driven интеграции.

# Quest Asia – сценарии активности, квесты и управляемая вовлечённость

Quest Asia – это модуль сценарной геймификации экосистемы Go2Asia, который превращает путешествия, городскую жизнь и взаимодействие с бизнес-партнёрами в структурированные сценарии активности (квесты). В отличие от классических “заданий” или чек-листов, Quest Asia реализует концепцию **комбинированных квестов** – многослойных маршрутов, объединяющих контент, офлайн-действия, социальную активность и экономические стимулы.

Ключевая идея модуля:

Quest Asia не просто добавляет игровой слой, а выступает **двигателем поведения пользователя в экосистеме**, связывая между собой Atlas, Pulse, Russian Friendly, Space и Connect.

---

## Комбинированные квесты как основной формат

Основным продуктовым форматом Quest Asia являются комбинированные квесты, которые могут включать:

- посещение мест из Atlas Asia;

- участие в событиях из Pulse Asia;

- взаимодействие с заведениями бизнес-партнёров Russian Friendly;

- выполнение челленджей (например, задания на время или маршрут);

- обязательные социальные действия в Space Asia (публикация поста, отзыв, фото-отчёт, репост).

Таким образом, квест представляет собой не набор независимых задач, а **единый сценарий пользовательского опыта** – маршрут с последовательными шагами, условиями выполнения и логикой проверки.

Пример:

Гастрономический маршрут по кофейням города может включать посещение нескольких заведений, использование ваучеров, публикацию отзывов и выполнение финального челленджа.

---

## Роль PRO-спейсера в Quest Asia

PRO-спейсер играет центральную роль в модуле Quest Asia и выступает как **куратор и оператор активности**.

Он:

- создаёт квесты и формирует сценарии;

- объединяет в квесте места, события и партнёрские точки;

- задаёт условия выполнения шагов;

- добавляет социальные действия;

- взаимодействует с бизнес-партнёрами;

- валидирует выполнение заданий (в случае ручной проверки);

- управляет вовлечённостью через PRO Console.

Таким образом, PRO-спейсер – это не просто автор контента, а **архитектор пользовательского опыта и локальной активности**.

---

## Роль VIP-спейсера (участника квеста)

VIP-спейсер (или обычный пользователь) выступает как участник сценария.

Он:

- выбирает и запускает квест;

- выполняет шаги;

- посещает места и события;

- взаимодействует с бизнес-партнёрами;

- выполняет социальные действия в Space;

- отправляет подтверждения выполнения (фото, чек-ин, QR и т.д.);

- получает награды за завершение.

Quest Asia превращает пользователя из пассивного потребителя контента в **активного участника экосистемы**.

---

## Интеграция с бизнес-партнёрами (Russian Friendly)

Quest Asia глубоко интегрирован с партнёрской программой Russian Friendly.

Бизнес-партнёры:

- включаются в квесты как точки маршрута;

- выпускают ваучеры (скидки, бонусы, услуги);

- участвуют в сценариях активности;

- получают дополнительный поток клиентов;

- получают отчёты по участию пользователей.

Ваучеры:

- могут использоваться в квестах как часть сценария;

- приобретаются пользователями за Points;

- усиливают привлекательность квеста;

- формируют экономическую мотивацию.

Таким образом, Quest Asia становится инструментом **управляемого трафика к партнёрам через геймификацию**.

---

## Интеграция с Space Asia (социальный слой)

Quest Asia тесно связан с социальной сетью Space Asia, но не дублирует её функции.

- Space хранит контент (посты, отзывы, обсуждения);

- Quest требует выполнение социальных действий как часть квеста;

- Quest хранит только факт выполнения и ссылку на результат (например, post_id).

Пример:

- пользователь должен опубликовать отзыв → создаёт пост в Space;

- Quest проверяет наличие поста и засчитывает шаг.

Таким образом:

> Space = социальная ткань

> Quest = сценарий активности

---

## Интеграция с Connect и экономикой

Quest Asia является одним из главных источников событий для Connect Asia.

За выполнение квестов пользователи получают:

- Points (основная внутренняя валюта);

- NFT-бейджи (за достижения);

- в будущем – токены G2A и другие формы вознаграждения.

Важно:

- Quest не хранит балансы и не рассчитывает награды;

- Quest генерирует события (quest.completed и др.);

- Connect/Token Service выполняет начисления.

---

## Взаимодействие с другими модулями

Quest Asia связывает все ключевые модули:

- Atlas → точки маршрута;

- Pulse → события;

- RF → партнёрские места и ваучеры;

- Space → социальные действия и контент;

- Guru → отображение квестов на карте (в будущем);

- Connect → награды и экономика.

Quest выступает как **сценарный слой, объединяющий данные всей экосистемы**.

---

## Роль Quest Asia в пользовательском опыте

Quest Asia добавляет:

- мотивацию исследовать новые места;

- структурированный опыт путешествия;

- вовлечённость через игру;

- социальное взаимодействие;

- экономическую ценность действий.

Пользователь не просто читает или смотрит – он:

- участвует,

- проходит маршруты,

- создаёт контент,

- взаимодействует с бизнесом,

- получает вознаграждения.

---

## Архитектурная роль Quest Service

С технической точки зрения Quest реализуется через отдельный микросервис – Quest Service.

Он:

- хранит квесты и шаги;

- управляет прогрессом пользователей;

- принимает и проверяет подтверждения выполнения;

- управляет статусами (in_progress, completed и т.д.);

- эмитит события для других сервисов.

Quest Service не является:

- социальной сетью;

- экономическим сервисом;

- партнёрским сервисом.

Его роль:

> **Quest Service = state machine и validation engine пользовательских сценариев**

---

## Итог

Quest Asia – это модуль, который превращает Go2Asia из набора сервисов в живую экосистему действий.

Он:

- связывает контент, социальную сеть, бизнес и экономику;

- создаёт сценарии активности;

- управляет поведением пользователей;

- формирует вовлечённость и ценность для всех участников.

Краткая формула:

> **Quest Asia = сценарии + действия + прогресс + социальный слой + экономика**